|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task/ Functionality | Estimated Time (hours) | Worker | Reviewer | Comments |
| ActualErrorState | 1h | 1h Maximilian Krämer | Fabian Knapp Rodriguez | Testen hat lang gedauert bei denen die länger waren |
| CalibrationState | 3h | 8h Jan Gross | Maximilian Krämer | Service unklar  Kein debugger |
| DriveLapState | 3h | 4h Jan Gross | Fabian Knapp Rodriguez | Parameter optimierung und richtigen Regler auslegen |
| ErrorState | 1h | 1h Fabian Knapp Rodriguez | Maximilian Krämer |  |
| InitializationState | 1h | 1h Maximilian Krämer | Jan Gross |  |
| LapFinishedState | 1h | 1h Maximilian Krämer | Jan Gross |  |
| ParameterSetState | 1h | 1h Maximilian Krämer | Jan Gross |  |
| PositionControl | 8h | 20h Jan Gross | Maximilian Krämer | Parameter optimierung und richtigen Regler auslegen |
| PreDriveState | 20min | 20min Maximilian Krämer | Fabian Knapp Rodriguez |  |
| ReadyState | 1h | 30min Maximilian Krämer | Fabian Knapp Rodriguez |  |
| SearchingStartlineState | 3h | 5h Maximilian Krämer | Jan Gross | Treshholds und Geschwindigkeit anpasssen |
| StateHandler | 2h | 3h Maximilian Krämer | Maximilian Krämer |  |
| Task03 Merg | 20min | 1h Maximilian Krämer | Jan Gross |  |